ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Панкрушихинского района

от «15» декабря 2017 № 365

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Урываевский сельсовет**

**Панкрушихинского района Алтайского края**

**на 2017 – 2034 годы**

**Содержание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Паспорт программы. | 3 |
| 2. |  | Общие положения | 4 |
| 3. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  | 5 |
|  | 3.1. |  Водоснабжение | 5 |
|  | 3.2. | Электроснабжение  | 7 |
|  | 3.3. | Водоотведение  | 8 |
|  | 3.4. | Теплоснабжение  | 8 |
|  | 3.5. | Газоснабжение  | 9 |
| 4. |  | Цели и задачи программы. | 9 |
| 5. |  | Программные мероприятия.  | 9 |
| 6. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 10 |
| 7. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 10 |
| 8. |  | Система управления реализацией программы. | 10 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 13 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017 – 2034 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утверждённым решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 года № 44 РС (далее – Генеральный план).

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского краяна 2017-2034 годы»(далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
5. Генеральный план муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.
 |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского краяАлтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского краяАлтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;- определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:- развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах.- своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей.- увеличение объемов жилищного строительства.- увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - повысится качество обеспечения потребителей коммунальных ресурсов в населенных пунктах на 30 %;- увеличится спрос на своевременное, качественное обеспечение коммунальными ресурсами на 50%;- повысится надежность и срок службы систем коммунальной инфраструктуры на 30%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования:бюджетные средствавнебюджетные средстваСредства местного бюджета на 2017 – 2034 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год  |
| Сроки реализации Программы | 1 этап (5 лет) с 2017 до 2021 года, 2 этап (11 лет) с 2022 до 2034 года |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района  |

**2. Общие положения**

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия администрации Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- [постановление Администрации Алтайского края от 5 ноября 2014 г. N 508 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы"](http://base.garant.ru/7483128/#text);

- Генеральный план муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.

**3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края следующее:

**3.1. Водоснабжение**

На 01.10.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края оказывает 1 предприятие.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края составляет 9,3 км, в т.ч.: с.Урываево – 8,0 км., ст.Урываево – 1,3 км.

Водоснабжение населенных пунктов МО Урываевский сельсовет осуществляется из эксплуатационных скважин и индивидуальных шахтных и трубных колодцев.

С. Урываево

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети 1986 года постройки. Система водоснабжения поселения частично централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках основных улиц располагаются водозаборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 20 метров над поверхностью земли. Действующей системой водоснабжения при пожаротушении обеспечивается расход воды 1,75 л/с или 6,3 м³/час.

Подача воды потребителям осуществляется из местной скважины, без использования водонапорной башни. Давление в сети поддерживается частотно-регулируемым приводом глубинного насоса. Дебит составляет 6,3 м³/час. Глубина - 296 м. Система водоснабжения села частично централизованная, кольцевая. Вода по центральным улицам подведена к каждому дому.

С. Зыково

Водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных колодцев. Подача воды в школу осуществляется из местной скважины. Дебит скважины составляет 0,5 м³/час. Глубина - 20 м.

Пос. Заря

Водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных колодцев.

Ст. Урываево

Подача воды потребителям осуществляется из скважины. Дебит скважины составляет 2,4 м³/час. Глубина - 180 м. на данное время скважина находится в ветхом состоянии. Система водоснабжения поселения централизованная. Вода подведена к двум двухэтажным 12-ти квартирным домам и водоразборным колонкам.

Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит по меньшей мере порядка 2-3 аварий, утечки и неучтенный расход воды составляет около 0,3 тыс. куб.м.

В развитие систем водоснабжения поселения, приведения их в надлежащее состояние, необходимо помимо аварийно-восстановительных работ вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения. Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо выполнить замену ветхих водопроводных сетей.

Выводы:

- из-за неполной обеспеченности населения центральным водоснабжением необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселений в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением;

- сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 23 л/сутки на 1 сельского жителя, не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» - в пределах 125 - 230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства;

- мощность водозаборных сооружений обеспечивает рост объемов водопотребления сел МО Урываевский сельсовет на первую очередь и расчетный срок территориального развития населенных пунктов.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо:

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории в с .Урываево, с.Зыково, ст. Урываево, пос. Заря.

- строительство водозабора на ст. Урываево, пос. Заря.

**Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования**

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте  | км | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| - отремонтировано  | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс. куб.м | 10,9 | 11,6 | 11,8 |
| Отпуск воды, всего | тыс. куб.м | 10,9 | 11,6 | 11,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население  | тыс.куб.м | 8,4 | 9,2 | 9,2 |
| - социальная сфера  | тыс.куб.м | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| Начислено потребителям, всего  | тыс.руб. | 353,71 | 364,82 | 371,11 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 229,91 | 277,26 | 285,012 |

3.2.**Электроснабжение**

Электрические сети населенных пунктов МО Урываевский сельсовет обслуживаются Панкрушихинским участком РЭС ОАО «Алтайэнерго». Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. Также по территории Муниципального образования проходят воздушные линии электропередач, мощностью 10 кВ.

Выводы:

1. Распределительные сети и технологическое оборудование электрических подстанций населенных пунктов имеют высокий физический износ оборудования, что снижает надежность и эффективность работы объектов электроснабжения. Действующая энергосистема нуждается в ремонте, а в некоторых случаях и реконструкции трансформаторных подстанций.

2. Нет необходимости в увеличении количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ.

Для обеспечения населенных пунктов системой электроснабжения необходимо выполнить следующее:

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей и трансформаторов 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

3.3. **Водоотведение**

В настоящее время канализация во всех населенных пунктах выгребная. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигоны ТБО, расположенные за территорией населенных пунктов.

3.4. **Теплоснабжение**

С. Урываево

Теплоснабжение школы осуществляется из местной котельной, работающей на твердом топливе, расположенной на территории школы. Мощность котельной составляет 0,2 Гкал/час, подключенная нагрузка - 122 кВт (0,09 Гкал/час), протяженность тепловых сетей составляет 4 м.Остальные здания социальной сферы имеют индивидуальное отопление. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году.

Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

С. Зыково

Теплоснабжение школы и ФАПа осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной на ул. Школьная. Часовая теплопроизводительность составляет – 0,15 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,07 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 18 м. Остальные здания социальной сферы имеют индивидуальное отопление. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году.

Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

Пос. Заря, ст. Урываево

В данных населенных пунктах нет центрального теплоснабжения. Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

Действующая система теплоснабжения сельсовета характеризуется:

- низкими показателями присоединенной тепловой нагрузки и автоматизации котельных;

- высоким уровнем износа теплосетей и, как следствие, потерями тепловой энергии.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо разработать проектную документацию по развитию теплоснабжения, предусматривающую:

- очередность осуществления перевода угольных котельных на природный газ с сохранением твердотопливной схемы работы тепловых установок в качестве резервной, обеспечивающих повышение производительности, автоматизации, экологичности действующих котельных;

- применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях;

- оптимизацию выработки и потребления тепловой энергии;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов в с. Урываево и с. Зыково на природный газ.

3.5. **Газоснабжение**

Населенные пункты МО Урываевский сельсовет не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно программе газификации Алтайского края на расчетный период планируется газификация с. Зыково, с. Урываево, пос. Заря, ст. Урываево.

**4. Цели и задачи программы**

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

**5. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- строительство водопроводной сети протяженностью 9,4 км в с. Урываево Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- строительство водопроводной сети протяженностью 8,4 км в с. Зыково Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 0,2 км в с. Зыково Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации

- строительство водопроводной сети протяженностью 2,2 км в пос. Заря Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- строительство водопроводной сети протяженностью 0,3 км на ст. Урываево Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 1,2 км на ст. Урываево Панкрушихинского района Алтайского края.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 2. Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- поддержание существующих электрических сетей на должном уровне.

Направление 3 Мероприятия по газоснабжению включают в себя:

- строительство объектов газоснабжения, газопровода во всех населенных пунктах мо Урываевский сельсовет.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 4 Мероприятия по теплоснабжению включают в себя:

- Реконструкция школьной котельной в с. Урываево.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- Реконструкция школьной котельной в с. Зыково.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, бюджета муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

**7. Оценка эффективности реализации программы**

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2020 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

**Целевые показатели и индикаторы программы**

| №п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018-2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением  | тыс. куб. м. | 9,2 | 9,2 | 23,4 | 58,4 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 186 | 186 | 186 | 390 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения поселения | % | 24,97 | 24,97 | 24,97 | 52,35 |
|  | Расход твердого топлива учреждениями бюджетной сферы | тыс. тонн | 0,280 | 0,300 | 0,260 | 0,220 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |
| - вода | % | 8 | 3 | 0,5 | 0,5 |
| - тепловая энергия | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса  | ед. | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 85 | 85 | 50 | 25 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 65 | 77 | 85 | 97 |

**8. Система управления реализацией Программы**

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется Глава Администрации Панкрушихинского района, Глава Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края.

В их функции входит:

* координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;
* контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
* разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;
* представление годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;
* ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;
* обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;
* информационное сопровождение реализации Программы.

 Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Администрации Панкрушихинского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

Приложение к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс.руб. | Источники финансирования | Направле-ниярасходов | Исполни-тель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022-2034годы | Всего за 2017-2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения** |
| 1.1. Строительство водопроводной сети  с. Урываево | - | - | - | - | 30,0 |  | 30,0 | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источники | разработка проектно-сметной документа-ции , строительство | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Урываевский сельсо-вета Панкруши-хинского района Ал-тайского края | Повышение устойчивости и эксплуа-тационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство водопроводной сети  с. Зыково | - | - | - | - |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | разработка проектно-сметной документа-ции , строительство | Администрация Па-нкруши-хинского района Алтайско-го края, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкру-шихинско-го района Алтайско-го края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство водопроводной сети  пос. Заря  | - | - | - | - |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | разработка проектно-сметной документа-ции , строительство | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Урываевского сельсо-вета Панкруши-хинского района Ал-тайского края |  |
| 1.6. Строительство водопроводной сети  ст. Урываево | - | - | - | - |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | разработка проектно-сметной документа-ции , строительство | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Урываевского сельсо-вета Панкруши-хинского района Ал-тайского края |  |
| 1.7. Капитальный ремонт водопроводной сети  ст. Урываево | - | - | - | - |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального об-разования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источникые источники | разработка проектно-сметной документа-ции , капиталь-ный ремонт | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Урываевского сельсо-вета Панкруши-хинского района Ал-тайского края |  |
| **Направление 2. Мероприятия по электроснабжению** |
| 2.1. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление 3. Мероприятия по газоснабжению** |
| 3.1. Строительство газопровода все населенные пункты Урываевского сельсовета | - | - | - | - | - |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство га-зопровода | Администрация Пан-крушихин-ского райо-на, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Ал-тайского края | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| 3.2. Строительство ГРП с. Урываево |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство  | Админи-страция Панкруши-хинского района, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Алтай-ского края | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| 3.3. Строительство ГРПс. Зыково |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство  | Админи-страция Панкруши-хинского района, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Алтай-ского края | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| 3.4. Строительство ГРПпос. Заря |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источник | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство  | Админи-страция Панкруши-хинского района, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Алтай-ского края | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| 3.5. Строительство ГРПст. Урываево |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет, крае-вой бюджет, бюджет Адми-нистрации Панкрушихинского района,бюд-жет муниципа-льного образов-ания Урываев-ский сельсовет Панкрушихинс-кого района Ал-тайского края, внебюджетные источники | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство  | Админи-страция Панкруши-хинского района, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Алтай-ского края | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| **Направление 4. Мероприятия по теплоснабжению** |
| 4.1 Реконструкция школьной котельной с. Урываево  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального об-разования Урываевский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края, внебюджетные источники | Разработка проектной документации, строительство | Админи | Повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийности в системах теплоснабжения, повы-шение на-дежности и срока службы сис-тем тепло-снабжения |
| 4.2 Реконструкция школьной котельной с. Зыково |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального об-разования Урываевский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края, внебюджетные источники | Разработка проектной документации, строительство | Админи-страция Панкруши-хинского района, Админи-страция Урываев-ского сельсовета Панкруши-хинского района Алтай-ского края | Повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийности в системах теплоснабжения, повы-шение надежности и срока службы сис-тем тепло-снабжения |
| *Итого по программе:* | *-* |  |  |  | *80,0* |  | *80,0* | Краевой бюд-жет, бюджет Адми-нистрации Панкрушихин-ского района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Урываевский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края, внебюджетные источники  |  |  |  |