ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Панкрушихинского района

от «15» декабря 2017 № 363

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Велижанский сельсовет**

**Панкрушихинского района Алтайского края**

**на период 2017 – 2033 годы**

**Содержание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Паспорт программы. | 3 |
| 2. |  | Общие положения. | 4 |
| 3. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 5 |
|  | 3.1. | Водоснабжение | 5 |
|  | 32. | Электроснабжение | 7 |
|  | 3.3. | Водоотведение | 7 |
|  | 3.4. | Теплоснабжение | 8 |
|  | 3.5. | Газоснабжение | 8 |
| 4. |  | Цели и задачи программы. | 8 |
| 5. |  | Программные мероприятия. | 8 |
| 6. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 9 |
| 7. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 10 |
| 8. |  | Система управления реализацией программы. | 11 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 13 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период 2017 – 2033 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утверждённым решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 года № 43 РС (далее – Генеральный план).

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского краяна период 2017-2033 годы»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 5. Генеральный план муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края  Алтайский край, Панкрушихинский район,  с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края  Алтайский край, Панкрушихинский район,  с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;  - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;  - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;  - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:  - развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах.  - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей.  - увеличение объемов жилищного строительства.  - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - повысится качество обеспечения потребителей коммунальных ресурсов в населенных пунктах на 85 %;  - увеличится спрос на своевременное, качественное обеспечение коммунальными ресурсами на 60%;  - повысится надежность и срок службы систем коммунальной инфраструктуры на 80%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования:  бюджетные средства  внебюджетные средства  Средства местного бюджета на 2017 – 2033 года будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Сроки реализации Программы | 1 этап (5 лет) с 2017 до 2021 года,  2 этап (12 лет) с 2022 до 2033 года |
| Организация контроля исполнения  программы | Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района |

**2. Общие положения**

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия Администрации Велижанского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.

**3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальные механизмы стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края следующее:

**3.1. Водоснабжение**

На 01.10.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края оказывает 1 предприятие.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края составляет 10,0 км.

В с. Велижанка имеется одна водозаборная скважина, расположенная на северной окраине села. Водопроводная сеть охватывает улицы: Центральная, Партизанская, Ленина, Братьев Бояровых, Пушкина, часть ул. Советской, ул. Новой.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 8,6 км, год вода 1979-1983. Водопроводная сеть выполнена из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 57 до 110 мм. Степень износа водопроводных сетей – 90%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются: отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода, предельный износ магистральной водопроводной сети, отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Пос. Алексеевский имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. В поселке имеется одна водонапорная башня и скважина, расположенные на южной окраине села. Водопроводные сети проходят по ул. Центральной и Луговой.

Протяженность сетей - 1,4 км. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 110 мм. Степень износа водопроводных сетей – 80%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода

Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит, по меньшей мере, порядка 2-3 аварий, утечка и неучтенный расход воды составляет около 40 куб. м.

В развития системы водоснабжения поселка, приведения их в надлежащее состояние, необходимо помимо аварийно-восстановительных работ ввести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения. Для обеспечения поселка системой водоснабжения необходимо выполнить замену ветхих водопроводных сетей.

**Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования**

| Наименование  показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 10,0 | 10,706 | 10,706 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| - отремонтировано | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс.куб.м | 29,8 | 23,4 | 28,8 |
| Отпуск воды, всего | тыс.куб.м | 29,8 | 22,9 | 28,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население | тыс. куб.м | 20,94 | 15,1 | 21,2 |
| - социальная сфера | тыс. куб.м | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
| Начислено потребителям, всего | тыс.руб. | 990,25 | 760,97 | 950,38 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 544,64 | 578,34 | 513,21 |

3.2.**Электроснабжение**

Электроснабжение населения муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края осуществляют ОАО «МРСК Сибири». Существующие электросети (10 Кв) питают энергией населенные пункты муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края. Сети находятся в хорошем состоянии.

В с. Велижанка протяженность ВЛ-10 – 47,5 км, длина ВЛ-0,4 кВ -30,895 км (от КТП-10/0,4 кВ).

В пос. Алексеевский протяженность ВЛ-10 -1 4,1 км, длина ВЛ-0,4 кВ 2,8 км (от КТП-10/0,4 кВ).

Существующие объекты энергоснабжения, имеющие достаточный запас мощности (загружены на 25-52 %), позволяют увеличить потребляемую энергию на 30-50 % для строительства новых и увеличения мощностей существующих предприятий.

На территории муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края планируется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/04, кВ в зонах перспективной застройки, реконструкция существующих ТП, реконструкция существующих линий электропередач 0,4 кВ. В то же время необходим своевременный ремонт и реконструкция существующего оборудования, которое находится в удовлетворительном состоянии.

3.3. **Водоотведение**

В муниципальном образовании Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края система водоотведения отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и выгребные ямы. Ливневая канализация отсутствует.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, необходима децентрализованная система водоотведения. Общественную зону следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами.

3.4. **Теплоснабжение**

Централизованое теплоснабжение в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом является дрова и уголь. Ведомственные муниципальные котельные отапливают административные социально-значимые здания: школу, здание сельского совета, сельский дом культуры. Котлы на твердом топливе.

Котельные расположены в центральной части села Велижанка Подключенная нагрузка на котельную, отапливающую школу, составляет 450 Гкал/год или 0,08 Гкал/час, подключенная нагрузка котельной, отапливающей здания сельского совета и сельского дома культуры – 276,4 Гкал/год или 0,05 Гкал/час.

Необходима реконструкция котельных, замена котлов, тягодутьевого и насосного оборудования, тепловых сетей на энергоэффективное.

3.5. **Газоснабжение**

Газоснабжение населения осуществляет ОАО «Алтайкрайсервис» - филиал «Славгородмежрайгаз», применяется сжиженный газ баллонной поставки. Согласно программы газификации Алтайского края, Панкрушихинский район планируется обеспечить природным газом. Предусмотрено строительство межпоселкового газопровода -12,2 км.

**4. Цели и задачи программы**

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

**5. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкцию водопроводных сетей в 2017 – 2033 гг. в с. Велижанка и пос. Алексеевский Панкрушихинского района Алтайского края, строительство водоочистных сооружений. Планируются расходы на разработку проектной документации, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения.

Планируются расходы на разработку проектной документации и на софинансирование инвестиционных программ.

Направление 2. Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- реконструкцию ЛЭП 0,4 кВ на территории Велижанского сельсовета. Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 3 Мероприятия по газоснабжению включают в себя:

- строительство объектов газоснабжения, газопровода протяженностью 12,2 км, газораспределительного пункта. Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 4 Мероприятия по теплоснабжению необходима замена котлов в котельных, отапливающих административные социально-значимые здания, замена тепловых сетей, насосного и тягодутьевого оборудования.

- реконструкция ведомственных муниципальных котельных в с. Велижанка. Планируются расходы на разработку проектной документации.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, бюджета муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

**7. Оценка эффективности реализации программы**

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2017 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

**Целевые показатели и индикаторы программы**

| №  п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018-2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 15,1 | 21,2 | 24,2 | 58,4 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 459 | 459 | 493 | 631 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения поселения | % | 73,68 | 73,68 | 79,13 | 95 |
|  | Расход твердого топлива учреждениями бюджетной сферы | тыс. тонн | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,160 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |
| - вода | % | 3,31 | 0,94 | 0,5 | 0,5 |
| - тепловая энергия | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 4 | 2 | 1 | 0 |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 85 | 85 | 50 | 25 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 65 | 75 | 85 | 97 |

**8. Система управления реализацией Программы**

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется Глава Администрации Панкрушихинского района, Глава Велижанского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края.

В их функции входит:

* координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;
* контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
* разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;
* представление годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;
* ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;
* обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;
* информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Администрации Панкрушихинского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через средства массовой информации.

Приложение к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2033 годы

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс.руб. | | | | | | | | | | Источники финансирования | | | | Направле-ние  расходов | | Исполни-тель | | Ожидаемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | | 2018  год | | 2019  год | 2020  год | | 2021  год | 2022-2033  годы | Всего за 2017-2021г.г. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реконструкция водопроводных сетей с.Велижанка | - | | - | | - | - | | 25,0 |  | 25,0 | Краевой бюд-жет,  бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края,  бюджет муниципально-го образования Велижанский сельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источники | | | | разработка проектно-сметной документа-ции , реконструк-ция водо-проводных сетей | | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Велижан-ского сельсовета Панкруши-хинского района Ал-тайского края | | Повышение устойчивости и эксплу-атационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества  питьевого водоснабжения, снижение количества аварий | |
| 1.2. Устройство водоочистных сооружений (станции водоочистки) на ВЗУ с.Велижанка | - | | - | | - | - | | - |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Панкрушихинс-кого района Алтайского края,  бюджет муни-ципального об-разования Вели-жанский сель-совет Панкру-шихинского района Алтай-ского края, внебюджетные источники | | | | Разработка проектно-сметной документации,  Устройство станции водоочистки | | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Велижан-ского сельсовета Панкруши-хинского района Ал-тайского края | | Повышение качества  питьевого водоснабжения | |
| **Направление 2. Мероприятия по электроснабжению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ |  |  | | |  |  | |  |  |  | | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Панкрушихинского района Алтайского края,  бюджет муни-ципального об-разования Велижанский сельсовет Пан-крушихинского района Алтай-ского края, внебюджетные источники | | | Разработка проектной документации, реконструкция | | Администрация Велижанского го сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края | | Улучшение качества жизни насе-ления, энергосбережение | |
| **Направление 3. Мероприятия по газоснабжению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Строительство газопровода протяженностью 12,2 км | - | | | - | - | | - | - |  |  | | | Федеральный бюджет,  краевой бюд-жет,  бюджет Администрации Панкрушихинского района,  бюджет муни-ципального образования Велижанский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края, внебюджетные источники | | | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство га-зопровода | | Администрация Панкрушихинского района,  Администрация Ве-лижанско-го сельсо-вета Пан-крушихинского рай-она Алтай-ского края | | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| **Направление 4. Мероприятия по теплоснабжению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Реконструкция школьной котельной и тепловой сети в с. Велижанка |  | | |  |  | |  | 5.0 |  | 5.0 | Краевой бюд-жет,  бюджет Администрации Панкрушихинс-кого района Ал-тайского края, бюджет муни-ципального об-разования Ве-лижанский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края,  внебюджетные источники | | | Разработка проектной документации, реконструкция | | | | Администрация Панкрушихинского района,  Администрация Ве-лижанско-го сельсо-вета Пан-крушихинского рай-она Алтай-ского края | | Снижение затрат на отопление муниципального учреждения, повышение качества отопления |
| 4.2. Реконструкция котельной и тепловой сети сельского совета, СДК с.Велижанка |  | | |  |  | |  | 5.0 |  | 5.0 | Бюджет Панкрушихинского района Ал-тайского края, бюджет муни-ципального об-разования Ве-лижанский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края,  внебюджетные источники | | | Разработка проектной документации, рекон-струкция | | | | Администрация Панкрушихинского района,  Администрация Ве-лижанско-го сельсо-вета Пан-крушихинского рай-она Алтай-ского края | | Снижение затрат на отопление муниципального учреждения, повышение качества отопления |
| *Итого по программе:* | *-* | | | *-* | *-* | | *-* | *35,0* |  | *35,0* | Краевой бюд-жет,  бюджет Адми-нистрации Пан-крушихинского района Алтай-ского края, бюджет муни-ципального об-разования Ве-лижанский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края,  внебюджетные источники | | |  | | | |  | |  |